2022.05.30 7번째 회의

지금까지 구현 한 것.

조훈희: 할 수 있는 모든 것 끝 이제 결합 필요

장정우: 그래프 제외, GUI 구현 완료.

주도현: 애니메이션 구현 성공.

우리가 마주한 문제 점

주 목적 : 이제는 합쳐야 한다.

조훈희: Navigate 사용가능할 거라고 생각했는데 아니였음. + 정우형님 지원하기.

장정우: 그래프를 구현 해야 함.(힘들 예정) .

주도현 : MVVM으로 스토리보드를 구현한 것을 찾지 못해서 난관에 부딪힘. 애니메이션 적용을 위해서 부득이 하게 MVVM 모델을 유지 못하게 되는 사례가 될 수 있음.

기타:

우리가 6월 1일까지 해야 할 것.

조훈희: Navigate 사용해보기 + 정우형님 지원하기.

장정우: 그래프를 구현 해야 함.(힘들 예정) .

주도현: 애니메이션 종료 후 + 버튼 구현

최종적으로 : 이제 결합을 하면 게임이 된다!!!